КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2015й. № 13 13 марта 2015 года

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения в 2015 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, во исполнение распоряжения Правительства Респуюлики Башкортостан от 12.02.2015 № 146-р, постановлением главы администрации муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан «О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения в 2015 году» руководствуясь ст. 4 Устава сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (далее – сельское поселение) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить

состав противопаводковой комиссии сельского поселения (Приложение № 1);

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения в 2015 году (Приложение № 2).

 перечень необходимой техники, выделяемой в распоряжение противопаводковой комиссии на период паводка 2013 года (Приложение № 3).

1. Предложить руководителям предприятий, организаций всех форм собственности в период весеннего половодья:

 - разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранение и вывозу материальных ценностей, эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья;

- обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование систем жизнеобеспечения: водопроводов, сетей электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения;

- обеспечить сохранность транспортных коммуникаций, производственных зданий и сооружений, объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры;

- осуществить первоочередные мероприятия по подготовке населённых пунктов, объектов экономики к прохождению паводка;

- обеспечить своевременную информацию населения о сроках и мерах безопасности в период половодья, об организации эвакуации населения, оказании медицинской помощи;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения: С.Ю. Серебренникова

Приложение № 1

к постановлению главы СП

Вознесенский сельсовет муниципального района

Дуванский район

Республики Башкортостан

от 13 марта 2015 года

№ 13

Состав

противопаводковой комиссии СП Вознесенский сельсовет

муниципального районаДуванский район Республики Башкортостан

Серебренникова Светлана Юрьевна - глава сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

**председатель комиссии**

Кузнецова Наталья Николаевна – управляющий делами администрации СП Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

**секретарь комиссии**

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Белышев Евгений Павлович | ИП Белышев Е.П. |
| Чечушков Олег Викторович |  |
| Ившин Сергей Борисович | ИП Ившин |
| Завьялов Александр Александрович | ИП Завьялов |
| Мельников Валерий Владимирович |  |
| Киряков Сергей Викторович |  |
| Орлов Валерий Николаевич |  |
| Тутынин Александр Афанасьевич |  |
| Орлов Виктор Николаевич |  |
| Карагеорги Рамис Агамалович |  |
| Рябухин Сергей Витальевич |  |

Приложение № 2

к постановлению главы СП Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

от 13 марта 2015 года

№ 13

План

мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия, подлежащие выполнению | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии при администрации сельского поселения | до 15.03.15г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Проверка состояния водопропускных сооружений, мостов, плотин и прудов-накопителей; при необходимости проведение ремонтных работ, очистки водосбросов, кюветов, мостовых пролётов, снижение уровня водоёмов, прудов. | с 15.03.15г.постоянно | Администрация СП, предприятия и организации |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений, прудов, водохранилищ, к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования.  | до 01.04.15 | Администрация СП |
| 4 | Выявление жилых домов, производственных объектов и сооружений в зонах возможного подтопления, разработка планов эвакуации и защиты этих объектов. | до 25.03.15 | Глава администрации СП, предприятия, организации. |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах попадающих в зону затопления; создание аварийных бригад и аварийного запаса строительных материалов, определение необходимости строительной техники, транспортных средств, инструментов  | с 11.03.15 | Предприятия, организации, противопаводковая комиссия. |
| 6 | Проведение инструктажа членов аварийных бригад и работников, привлекаемых к выполнению аварийных работ в зоне стихийных бедствий. | до 25.03.15 | Руководители предприятий и орга­низаций. |
| 7 | Провести пропилы и чернение льда в местах возможного образования заторов  | до 15.03.15 | Администрация СП |
| 8 | Создание на время половодья запасов топлива, материалов для работы предприятий и организаций, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения , с которыми может прерваться транспортное сообщение. | до 01.04.15 | Предприятия, организации, Админи­страция СП |
| 9 | Сбор и обобщение материалов по ущербу, нанесённому паводком. | до 20.05.15 |  Ад­министрация СП. |

Примечание: В паводковый период будет организовано дежурство в Администрации СП Вознесенский сельсовет муниципального района.

Тел. 37-5-31, 29-0-36

Тел. 3-23-41; 3-23-17

Тел. ЕДДС 3-44-96, 112

Председатель противопаводковой комиссии: С.Ю. Серебренникова

Приложение № 3

к постановлению главы

СП Вознесенский сельсовет

муниципального района

Дуванский район

Республики Башкортостан

от 13 марта 2015 года

№ 13

Перечень

необходимой техники, выделяемой в распоряжение противопаводковой комиссии на период паводка 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид выделяемой техники | Предприятия и организации поставляющие технику | Количество тех­ники |
|  1 | Экскаватор-ЭО-2621 | Белыщев Е.П. | 1 ед. |
| 2. | Трактор- МТЗ-80 | Бажанов А.А., Накоскин В.С.Ившин Б.В., Белышев В.Е. | 4 ед. |
| 3. | Экскаватор-ЭО-2621 | Тутынин А.А. | 1ед. |
| 4. | Мотопомпы | с.Тастуба Серебренникова С.Ю. | 2 ед. |

Председатель

противопаводковой комиссиии С.Ю. Серебренникова