Администрация сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

#### КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_й. № 72 «24» ноября 2017г.**

**Об утверждении**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан»**

В соответствии со ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, ст.11 Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 N 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», в целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к обсуждению вопросов, касающихся реализации в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан».

*2.* Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан в сети общего доступа «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.Ю. Серебренникова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН ДУВАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования сельского поселения.  Задачи Программы:  - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам событий 1917 года, мемориалам Великой Отечественной войны 1941-1945гг, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  1. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан:  1.1. Ремонт и обустройство территорий общественного пользования;  1.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 0\_ед./0га  - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. -23%  - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения сельского поселения – 83%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2022 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных и велодорожек, ремонт уличного освещения, устройство фонтанов, цветочных клумб и вазонов; ремонт и устройство ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора; уличных сцен; установка стендов для размещения социальной рекламы, ремонт и облицовка мемориальной стены, пьедестала стелы, штукатурка мемориальной стены, реставрация стелы «Скорбящая мать» мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945гг, подсыпка захоронений мраморной крошкой и установка надгробных мраморных плит участникам событий 1917 года |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год** : 3 000 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 2640 тыс. рублей;  - бюджет РБ - 360 тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.  **на 2019 год** : 0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - бюджет РБ - 0 тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.  **на 2020 год** : 0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - бюджет РБ - 0 тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.  **на 2021 год** : 0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - бюджет РБ - 0 тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.  **на 2022 год** : 0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;  - бюджет РБ - 0 тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников  -повышение уровня патриотического воспитания подрастающего поколения, увековечивание списков погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг , и событий 1917года  - увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения 2400 - 83%; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения на территории сельского поселения.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для проведения праздников, озеленение территорий, устройство наружного освещения, повышение уровня благоустройства памятников и мемориалов).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических партий и движений, предприятий, депутаты органов местного самоуправления. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий, формирование графика проведение благоустройства общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории сельского поселения большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с 2014г. были выполнены работы по:

- приобретению и установке детских площадок в с.Вознесенка и с.Тастуба

- строительство спортивной площадки в с.Вознесенка

-строительство хоккейной коробки для занятий хоккеем в с.Вознесенка.

В рамках ежегодных субботников расчищаются территории парков, памятников, центральных площадей от листвы и мусора.

Благоустройство территорий общественного пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для граждан не представляется возможным. Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий общего пользования.

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения являются:

- скудное и примитивное состояние детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- технически устаревшее состояние памятников и мемориалов;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на общественных территориях;

- отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- недостаточное освещение общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства общественных территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как парки, зоны отдыха, памятники и мемориалы.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных общественных территорий имеют дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках вообще отсутствует асфальтобетонное покрытие.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам событий 1917 года, мемориалам Великой Отечественной войны 1941-1945гг, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2018 год** в целом составляет 3 000 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 2640 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 360 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

На **2019 год** – 0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет \_\_0\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей.

На **2020 год** - \_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет

\_0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_0\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2021 год** - 0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_0\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет

0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей.

На **2022 год** - 0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

на благоустройство общественных территорий составляет

0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет \_\_\_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан \_\_\_\_\_\_0\_\_\_ тыс. рублей;

- местный бюджет \_\_\_0\_\_\_\_ тыс. рублей;

- внебюджетные источники \_\_0\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительные мероприятия по данным территориям.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 5.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 6.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**территорий общего пользования**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан от 21.10.2017г. № 62.

**8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести благоустройство общественных территорий

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли территорий общего пользования, приведенных в нормативное состояние от общего количества общественных территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан.

**9.Условия о форме участия заинтересованных лиц, организаций на выполнение минимального перечня работ**

1.В реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено трудовое (финансовое) участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству общественной территории и не превышает 15 процентов.

**10.Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- комплексность благоустройства общественных территорий;

- привлечение жителей к благоустройству общественных территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 № 72

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 № 72

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  | 3 000 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 640 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 360 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории общего пользования: |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 3 000 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 640 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 360 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 № 72

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** **НА 2018-2022 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Подпрограмма 1:*  1.Благоустройство общественных территорий сельского поселения Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан: | Администрация СП Вознесенский сельсовет МР Дуванский район РБ | 01.07.2018г | 01.10.2018г | повышение уровня благоустройства: формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников; |
| **1.1.Основное мероприятие на общественной территории парка отдыха с.Вознесенка**  **ОБЪЕКТ- парк отдыха**  1.1.1. **Минимальный перечень работ:**  1.1.1.1. строительство фонтана  1.1.1.2. обустройство велодорожек и прогулочной зоны  1.1.1.3. установка уличной сцены  1.1.1.4. установка скамеек  1.1.1.5. установка урн  1.1.1.6. монтаж уличного освещения (6 уличных фонарей)  1.1.1.7. демонтаж старой и строительство новой изгороди  1.1.1.8. установка игрового/спортивного оборудования  1.1.1.9. установка входной арки в парк  1.1.1.10.установка конструкции и щита социальной рекламы  1.1.2. **Дополнительный перечень работ:**  1.1.2.1.Озеленение | Администрация СП Вознесенский сельсовет МР Дуванский район РБ | 01.07.2018г | 01.10.2018г | Приведена в нормативное состояние зона отдыха, уложены прогулочные зоны и велодорожки, установлена уличная сцена для проведения сельских праздников, установлены скамейки и урны, установлен фонтан, смонтировано уличное освещение, установлено ограждение по занимаемой зоне парка отдыха, установлен баннер с размещением рекламы социального характера |
| **2.1.Основное мероприятие на общественной территории с.Тастуба**  **Объект – Мемориальный комплекс « Скорбящая мать»**  2.1.1. **Минимальный перечень работ:**  2.1.1.1. обустройство пешеходных дорожек к мемориалу и памятнику  2.1.1.2. облицовка мемориальной стены и пьедестала из белого и черного керамогранита  2.1.1.3.Очистка и штукатурка (с сеткой) мемориальной стены  2.1.1.4.очистка и штукатурка бордюров  2.1.1.5.Реставрация стелы «Скорбящая мать»  2.1.1.6.Устройство скатной кровли над мемориальной стеной (профнастил)  2.1.1.7. монтаж уличного освещения (2 уличных фонаря)  **Объект – Акрополь ( участникам Гражданской войны 1917-1922гг)**  2.1.1.1. установка изгороди вокруг Акрополя  2.1.1.2. облицовка ступеней пьедестала памятника тротуарной плиткой  2.1.1.3Устройство брусчатки на огороженной территории Акрополя  2.1.1.4. обрамление бордюрным камнем захоронений участников Гражданской войны  2.1.1.5.Подсыпка захоронений мраморной крошкой  2.1.1.6. Установка надгробных плит (30 х60)  2.1.1.7. Устройство пешеходной дорожки(брусчатка)  2.1.1.8. Устройство входной группы  2.1.1.9- освещение (светодиодные фонари) 1 шт  **Объект – Детская площадка**  2.1.1.1. Планировка территории 2.1.1.2. Установка ограждений (забор из профнастила)  2.1.1.3.освещение (светодиодные фонари) 3 шт  2.1.1.4. Футбольные ворота с щитом для баскетбола 2 шт  2.1.1.5. скамейки 4 шт  2.1.1.6 Урны 3 шт  2.1.1.7. Входная группа 1 шт  **ОБЪЕКТ- уличная сцена**  2.1.1.1. установка уличной сцены  2.1.1.2. Освещение(светодиодные фонари ) 7 шт  2.1.1.3. Урны 2шт | Администрация СП Вознесенский сельсовет МР Дуванский район РБ | 01.07.2018г | 01.10.2018г | Приведена в нормативное состояние общественная зона с.Тастуба - вокруг мемориального комплекса (1941-1945гг) «Скорбящая Мать» .и памятника участникам Гражданской войны (1917-1922), установлено уличное освещение, установлено ограждение и спортивно-игровые объекты по занимаемой зоне на детской площадке , установлена уличная сцена для проведения сельских мероприятий, установлены скамейки и урны |
| *Подпрограмма 2:*  1.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. | Администрация СП Вознесенский сельсовет МР Дуванский район РБ | 01.12.2017 | 01.03.2018 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 24.11.2017 № 72

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы\*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | |
| 1 | С.Вознесенка | Парк отдыха | с.Вознесенка, ул.Центральная, д.105 | 20000 |
| 2 | С.Тастуба | Мемориальный комплекс (1941-1945)«Скорбящая мать» , Акрополь ( захоронение и памятник участникам Гражданской войны (1917-1922), Детская площадка, Уличная сцена | с.Тастуба, пл.Ившина, д.10 | 20000 |
| 2019 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
|  |  |  |  |  |

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от 24.11.2017 № 72

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | |
| III  квартал | IV  Квартал | | I квартал | II квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработка, опубликование и  общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан я» на 2018-2022 годы | Администрация  сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан | + |  | |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан» на 2018-2022 годы | Администрация  сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан |  | + | |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация  сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан | + | + | |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация  сельского поселения Вознесенский  сельсовет  муниципального  района  Дуванский  район  Республики  Башкортостан |  |  | |  | + |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Вознесенский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг от 24.11.2017 № 72

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| **1.с.Вознесенка** |  | **Сцена**  Длина – 6 м, ширина – 4 м.  Высота над уровнем земли – 0,7 м. Через каждый метр тумба со стойкой – 21 тумбы высотой – 0,6 м над землей и 0,5 м в земле. (3 ряда по 7 балок через 2 метра)  Конструкция из металла  Подъем на сцену с трех сторон шириной - 1,5 метра из 4 ступенек.  Крыша над сценой полуовал верхняя точка 4 метра от уровня сцены, нижняя – 3,5 м от уровня сцены. Площадь крыши – 52,5 кв.м. (7\*7,5)  **Велодорожки (прогулочная зона)**  По периметру и диагонали парка (41 + 44+ 48+28+28+28+28+17) – 262 м.  Ширина – 2,8 метра, тротуарная плитка 0,4\*0,4 в 7 рядов.  Снять дерн на глубину 0,15 м, подсыпка песка толщиной 0,05 м. Укладка тротуарной плитки общей площадью 734 кв.м. Бордюрный камень – 524 м.  **Освещение**  7 светодиодных фонарей мощностью 100 Вт на декоративном фонарном столбе высотой 3 м. Электролиния подземная длиной 150 м.  **Фонтан**  Квадрат наружный размер 4\*4, внутренний 3\*3, глубина – 1м  **Входная арка**  С двух сторон  **Рекламный щит**  Панорамного вида длиной 19 метров, шириной -2,0 метра и высотой над уровнем земли 1,5 метра. (Фундамент и зацементированные опоры из труб высотой 0,5 м установлены)  **Скамейки –** 10 штук по 5 посадочных мест, с прикрепленными урнами для мусора.  Длинные скамейки – 4 штуки на 50 посадочных мест  **Забор**  Устанавливаем забор, который идет от городка до памятника (демонтируем и переносим на парк отдыха – 100 метров). Под новый забор роем траншею глубиной 0,48\*0,5 м. – *Данный вид работы выполняется трудоучастием*.  Необходимо рассчитать количество цемента и гравия для изготовления бутобетонного основания забора длиной 60 метров высотой 0,8 м, шириной 0,3 м.  **Скамейки –** 10 штук по 5 посадочных мест с прикрепленными урнами для мусора.  Длинные скамейки – 4 штуки на 50 посадочных мест  **Посадка деревьев**  Саженцы березы в количестве – 40штук  **Цветочные клумбы**  В количестве 2 штук |
| **2.с.Тастуба** |  | **Объект – мемориальный комплекс «Скорбящая мать»**  **Мемориал**  Реставрация стелы - «Скорбящая мать»  Площадка из брусчатки у мемориала- 232 кв.м  Облицовка мемориальной стены из белого керамогранита- 150 кв.м  Скатная кровля над мемориальной стеной из профнастила - 65 кв.м  Облицовка Пьедестала стелы «Скорбящая мать» - из черного керамогранита 24 кв.м  Очистка и штукатурка с сеткой мемориальной стены  150 кв м  Очистка и штукатурка бордюров 60 м **Пешеходная дорожки** (брусчатка,тротуар, площадка у мемориала) в мемориальном комплексе «Скорбящая мать»  На входе в парк ниже ступенек тротуарная плитка-  От центрального входа в Парк Победы тротуарная дорожка из брусчатки вдоль клумбы с обоих сторон до ступенек вдоль площадки мемориала - 230 кв.м  **Клумба**  Клумба – облицовка плиткой (под белый мрамор) 12 кв.м  **Освещение мемориала**  Освещение стелы «Скорбящая мать» 2 светодиодных фонаря по краям мемориальной стены.  **Объект -Акрополь - захоронения и памятник революционерам**  **Ограждение**  Ограждение захоронения и памятника революционерам -48 м  **Обрамления захоронений** - бардюрным камнем -18 м2 подсыпка мраморной крошкой – 12 м2  И уложить 5 – надгробных мраморных плит размером – 120 х 60  **Вокруг памятника и захоронений** выложить площадку из брусчатки 60 м2  **Облицовка**  трехступенчатого пьедестала- брусчаткой 9 м2  **Пешеходная дорожка**  К памятнику участникам гражданской войны размером – 70 м2  **Входная группа** 1 шт  **Освещение** -1 светодиодный фонарь  **Объект- детская площадка**  **Планировка территории** – 80 м2  **Установка ограждения** (забор из профнастила) – 134 м2  **Установка спортивно-игрового оборудования** футбольные ворота с щитами для баскетбола -2  **Скамейки**- 4 шт  **Урны** – 3 шт  **Входная группа**- 1шт  **Освещение**- 3 светодиодных фонаря  **Объект -сцена у Дома Культуры**  **Уличная сцена**  Длина – 6 м, ширина – 4 м.  Высота над уровнем земли – 0,7 м. Через каждый метр тумба со стойкой – 21 тумбы высотой – 0,6 м над землей и 0,5 м в земле. (3 ряда по 7 балок через 2 метра)  Конструкция из металла  Подъем на сцену с двух сторон шириной - 1,5 метра из 4 ступенек.  Крыша над сценой полуовал верхняя точка 4 метра от уровня сцены, нижняя – 3,5 м от уровня сцены. Площадь крыши – 52,5 кв.м. (7\*7,5)  **Скамейки**  Скамейки – 8 штук по 5 посадочных мест  **Урны** – 2 шт  **Освещение около сцены и прилегающей площади**  Освещение около сцены 2 светодиодных фонаря по краям, на углу изгороди к Дому культуры, и вдоль центральной площади напротив школы  5 светодиодных фонарей мощностью 100 Вт на обычной фонарной опоре высотой 6 м .Электролиния верховая дл -350м |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)